|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

к рубежному контролю №1

По курсу: «Экономика программной инженерии»

Студент ИУ7-85Б

Сусликов Д.В

Вариант 1

Преподаватель

Барышникова М.Ю

Силантьева А.В

2022 г.

Задание 1

Настроим рабочую среду проекта. Установим дату начала:

Установим параметры расписания:

Добавим праздничные дни:

Задание 2

Создадим список задач в соответствии с заданием:

Задание 3

Структурирование списка задач

Задание 4

Установим связи между задачами:

Задание 5

Создание списка ресурсов

И добавим заметки Соколову и Петрову:

Задание 6

Назначим ресурсы задачам:

Установим фиксированные затраты задачам 5, 6 и 10.

Задание 7

Разобьём разработку сайта на подзадачи, оптимизируя таким образом использование ресурсов.

Оптимизируем:

Задание 8

Назначим ресурс Соколов задаче «Обучение персонала»

Сократим количество единиц ресурса Преподаватели до 300%

Поставим Соколова на «Обучение персонала» после задачи «Установка ПО».

После оптимизации

В использование задач попробуем оптимизировать нагрузку Соколова:

Сроки, после назначения двух профилей (8.2):

С «Обучение персонала» - Плоское

Плоские:

Разница с «Обучение персонала» - Плоское - на 1 день больше, с исходным вариантом – на 11 дней. Оставим исходный вариант.

Задание 9

Критический путь:

В качестве оптимизации стоит сократить затраты до требуемых 650 000 рублей.

Заменим в задаче «Проектирование сайта» Соколова на Яковлеву, Петрова на Кузнецова.

Заменим в задаче «Тестирование сайта» Соломина на Тимофеева.

Результат:

Удалось сократить бюджет на 12 500 рублей до 647 421 рубля, что удовлетворяет требуемому бюджету.

Сохраним базовый план.

Общий результат:

Задание 10

Дата отчета: 1 июня

Пусть задача на неделю позже закончится

Задача на неделю позже закончится

Бумага подорожает в 3 раза:

Фактическая длительность задачи «Проектирование сайта» будет 12 дней.

З/П ведущего программиста Соколова увеличилась на 15 000 рублей с 1 июня.

Итог

Видно, что проект отклонился от базового плана.

Линия прогресса:

Проанализируем стоимостные параметры по методике освоенного объема:

Запланированный объем – это те средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета, если бы задача точно соответствовала графику и смете.

В данном проекте: 517 956 рублей

Освоенный объем – это те средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи с самого начала проекта до выбранной даты отчета, если бы фактически выполненная работа оплачивалась согласно смете, т.е. это фактическое количество рабочих часов, оплачиваемых по сметным ставкам.

В данном проекте: 518 020 рублей (отклонение от базовой стоимости –

64 рубля)

Фактические затраты – это средства, фактически потраченные на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета, т.е. это фактическая стоимость задачи или фактическая ставка, умноженная на фактические часы. 
В данном проекте: 523 061 рублей (отклонение от базовой стоимости выполненных работ – -5040 рублей)

Отклонение от календарного плана – сравнивает сметную стоимость плановой и выполненной работы и позволяет вычислить несоответствие сметы, вызванное исключительно различиями между плановым и фактическим объемом работы.

В данном проекте: положительный – проект поспевает

Отклонение по стоимости – сравнивает сметную и фактическую стоимость выполненной работы и позволяет выделить несоответствие сметы, вызванные разницей стоимости ресурсов.

В данном проекте: отрицательный - проект вышел за пределы сметы

Предварительная оценка по завершении – в этом поле отображаются ожидаемые общие затраты для задачи, расчет которых основан на предположении, что оставшаяся часть работы будет выполнена в точном соответствии со сметой. ПОПЗ также называется прогнозом по завершении.

Затраты по базовому плану – отражает фиксированные затраты и стоимость ресурсов согласно базовому плану (сверхурочные часы считаются по сверхурочной ставке, а обычные по обычной)

Отклонение по завершению – это разность между БПЗ и ПОПЗ.

В данном проекте: отрицательный – имеет место перерасход средств.